食刻 (ShiKe) 项目功能开发状态与明细报告

整合开发版本 v1.0 | MVP 成果与中长期路线图 (Roadmap)

一、 已完成功能清单 (Completed Features)

| 功能模块 | 前端实现文件 | 功能具体描述 | 后端 API 接口支持 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础代谢引擎 | pages/profile/profile.js | 基于 Mifflin-St Jeor 公式的 BMR 与 TDEE 代谢换算算法；支持3种用户目标（减脂、维持、增肌）并自动加减差额预算；自动拆分 50% 碳水 / 20% 蛋白 / 30% 脂肪的每日克数目标。 | /user/{id} (GET/POST) |
| 首页数据看板 | pages/index/index.wxml | 动态热量进度大圆环看板（包含剩余、已摄入、总目标）；三大营养素并列进度占比条，实时反映当日摄入占比；三餐与加餐横向滑动历史卡片，显示打卡克数与热量状态。 | /diet/daily (GET) |
| AI 识别与微调 | pages/index/index.js | 拍照/相册上传餐饮，后端大模型智能分析食材名称、重量及热量；智能估重小字典模糊匹配（如米饭提示一键套用）；微调列表支持克数/热量增删改；三档烹饪油量修正热量值。 | /diet/recognize (POST) /diet/save (POST) |
| 每日饮水助手 | pages/index/index.wxml pages/index/index.wxss | 10点正立拟物水滴气泡，内嵌水平起伏渐变波浪与达成率；底部玻璃质感抽屉，水位随 ml 注入动态平滑上涨；支持快速加减（-250ml / +250ml / +500ml）与触觉短震动反馈。 | /water/daily (GET) /water/add (POST) /water/reduce (POST) |
| 个人档案管理 | pages/profile/profile.wxml | 身高、体重、年龄、活动指数和目标的快速配置与实时代谢换算；个人总积分及对赌历史明细回溯账单；微信头像与昵称授权绑定。 | /user/update (POST) |
| 首期登录引导 | pages/index/index.js pages/index/index.wxml | 登录后自动检测档案完整度（年龄为 0），首页动态渲染蓝色玻璃感呼吸横幅，一键无缝跳转至个人档案页，完善数据返回后自动隐藏横幅。 | 同上 |

二、 待开发与中长期规划清单 (Roadmap)

2.1 📅 历史饮食日记与卡路里日历 (Diet Calendar)

开发目标：解决用户无法回溯和对比过去打卡历史的痛点。
1. 前端月历主面板：在个人中心增加入口，以月历形式直观展示每日达标、超标、未打卡状态。
2. 历史详情回溯：点击任意历史日期，展示当天的餐食图片、AI识别具体克数与三大素占比。
3. 后端接口支持：需要新增 /diet/history 与 /diet/detail 两个数据回溯查询接口。

2.2 🤖 AI 营养师周报与膳食诊断 (AI Weekly Report)

开发目标：调用大模型扮演“私人AI营养师”，为用户提供深度的膳食反馈。
1. 数据汇总：每周一自动汇总用户过去 7 天的热量摄入趋势与碳水/蛋白/脂肪配比。
2. 膳食诊断与建议：大模型根据膳食模式给出个性化改进意见（如：高脂餐频次偏高、蛋白质摄入偏少等）。
3. 分享图生成：生成极具质感的设计排版周报，便于分享裂变。

2.3 🏪 积分商城与增值体验 (Points Store)

开发目标：为用户的打卡积分提供消费出口，提升游戏化粘性。
1. 特权道具：积分兑换“补签卡”，弥补偶尔遗漏的打卡以维护对赌契约。
2. 装扮中心：积分兑换精美海报背景模板、自律称号及头像挂件。
3. 商业合作：对接低卡全麦面包、鸡胸肉等食品合作品牌，积分兑换优惠券。

2.4 ⚔️ 对赌匹配大厅与野队对决 (Matchmaking Hall)

开发目标：服务无熟人组队的孤狼用户，降低社交门槛。
1. 大厅公开招募：小队长可将小队设为公开，并设定减脂目标与契约金。
2. 自由匹配机制：散客一键申请加入相同目标的对赌组，系统自动撮合与结算。

2.5 🏃 运动消耗与热量抵扣 (Exercise Tracker)

开发目标：将健康管理扩展至运动端，计算更精确的每日热量额度。
1. 简易运动录入：用户可添加打卡运动类型和时间，系统自动计算消耗卡路里。
2. 热量额度抵扣：运动消耗热量直接从当日已摄入热量中扣减，动态调大“剩余预算”，实现吃练平衡。